杭州审计局需求调研会议纪要

| 会议主题 | 杭州审计局需求调研 |
| --- | --- |
| 会议时间 | 2026-06-03 |
| 会议地点/方式 | 杭州审计局现场交流 |
| 参会人员 | 杭州局数据处张处、戴处及下属科员3人、周勇、周宇 |

# 会议过程

## 1、杭州局张处介绍数据治理背景、当前数据基础和本次采购推进考虑。

## 2、双方围绕杭州版数据图谱、数据治理成果交付形式、数据管理平台需求进行交流。

## 3、双方讨论省厅现有图谱、数据管理平台、综合分析平台能力与杭州局需求的衔接方式。

## 4、明确后续需进一步细化杭州特色需求、演示现有平台能力，并形成可向领导汇报的交付方案。

# 会议纪要

## 1、总体背景

杭州局认为数据治理是基础性工作，即使不考虑 AI 赋能也需要持续推进。

审计署和省厅均在关注 AI 时代的数据治理能力，重点不只是清洗标准化，而是通过 AI 挖掘数据价值、支撑审计应用。

杭州局希望本次工作最终能形成可感知、可汇报、可使用的产品化或服务化成果，而不是只交付一批表、字段或后台治理结果。

## 2、杭州局当前数据基础

杭州局数据以省厅切分数据为主（数据都在神通数据库内），同时有杭州自有采集数据。

截至 2025 年底，省厅已对杭州相关数据做过一次数据漫游；2026 年以来新增数据仍需重新漫游和治理。

全国工商库是后续重点数据来源之一，会议中提到可继续从中梳理有价值的实体和关系，具体内容待杭州局进一步确认。

目前数据体量约2万张表，8T数据。

## 3、杭州版数据图谱方向

杭州局倾向建设杭州版本的数据图谱，复用省厅已有图谱能力，同时接入杭州自有数据。

杭州局需进一步梳理本地新增实体、关系和分析（模板）需求。

希望体现杭州数据图谱的差异化展示方式或应用模块。

## 5、高质量数据集与主题标准表

杭州局希望形成高质量数据集，包括通用数据集、行业数据集和专项任务数据集等。

行业数据集和专项任务数据集需结合杭州局已有审计经验继续梳理，会议中提到可从部分已有主题先试点。

会议讨论了将主题标准表、常用 SQL、业务加工逻辑固化为“技能”的可能性（核心是AI对数据治理的赋能）。

会议讨论认为，如果只是把固定 SQL 包装成技能，AI 价值有限；AI 可尝试用于字段含义识别、自动打标签、关系挖掘、意图识别等环节。

AI 生成结果仍需人工校验，准确性评价机制是当前难点。

## 6、数据管理平台需求

杭州局当前在数据入库、数据授权、向区县切分、结果输出、统计回溯等环节仍较依赖人工和 Excel 管理。

杭州局希望有统一入口管理数据资源目录、元数据、数据归集、开发调度、质量检测、权限申请、使用记录和切分记录。

技术团队介绍省厅已有数据管理平台，能力覆盖目录管理、归集同步、元数据管理、开发治理、任务调度、数据质量、调用统计等方向。

若省厅现有平台可开放给杭州试用，需确认是否支持多租户、权限隔离、地市独立管理和数据可见范围。

若需杭州单独采购，会议中提到授权费用较高，且涉及订阅/维保模式；杭州局倾向先评估能否试用省厅已有平台，或后续再考虑单独采购、统招分签等方式。

## 7、部署与资源问题

杭州版图谱需进一步确认部署架构和资源配置，尤其是图数据库与图谱应用是否分开部署。

会议中提到图数据库对内存要求较高，现有小规格资源可能无法满足启动和运行要求。

如需使用省厅资源或在省厅现有环境中开实例，需要进一步与省厅协调资源、权限和隔离方式。

项目实施阶段可能需要技术团队阶段性驻场，便于数据、关系和模板需求沟通。

## 8、采购与推进判断

杭州局今年重点仍是 AI 赋能数据治理和杭州版图谱方向，数据管理平台优先级相对靠后。

杭州局后续需向分管领导和党组会汇报采购需求，因此本次工作需要说清最终交付物、杭州差异化价值和与省厅已有成果的关系。

# 后续待办

杭州局梳理本地特色实体、关系、分析模板和优先场景，明确杭州图谱需要优先覆盖的需求。

技术团队整理杭州版图谱成果展示思路，提供 1-2 个 Demo 或方案方向，重点体现杭州差异化和业务可用性。

技术团队确认省厅数据管理平台版本、是否支持多租户、权限隔离、地市试用方式和授权费用。

杭州局相关人员将于本周四下午查看省厅现有数据管理平台和图谱能力，判断是否满足数据资源管理需求。

双方进一步确认图谱部署资源，包括图数据库、应用服务器、是否可复用省厅资源以及所需配置。